

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.12.2021 № 1171

город Усть-Лабинск

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы»**

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 5 октября 2021 года № 867 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района»,   
от 16 декабря 2021 года № 1060 «Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих разработке и реализации за счет бюджета   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района»  
 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы» (прилагается).

2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Владимирова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района С. А. Леонидова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района С. А. Гайнюченко

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

от 29.12.2021 № 1171

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие транспортной системы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Развитие транспортной системы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | 1. Муниципальное казенное учреждение Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление». | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры, предназначенной для общественного пользования на территории Усть-Лабинского городского поселения | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Проведение мероприятий по комплексному развитию систем дорожного движения | | | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации – 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Этапы прописаны в титульном списке к настоящей муниципальной программе. | | | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | | Всего, тыс.руб. | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | | федеральный бюджет,  тыс.руб. | краевой бюджет, тыс.руб. | местный бюджет, тыс.руб. | внебюджетные источники, тыс.руб. |
| 2022 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Всего | | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| **расходы, связанные с реализацией проектов или программ** | | | | | | |
| 2022 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Всего | | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |

**1. Целевые показатели муниципальной программы**

Программа разработана в целях повышение безопасности дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры, предназначенной для общественного пользования на территории Усть-Лабинского городского поселения и для решения задач по проведению мероприятий по комплексному развитию систем дорожного движения.

Для оценки эффективности муниципальной программы установлены целевые показатели, которые изложены в приложении №1.

Сроки реализации муниципальной программы: 2022 год и плановый период 2023-2024 годы**.**

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы:

разработка и актуализация проектов организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных ею. Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении №2.

Перечень мероприятий муниципальной программы в дальнейшем отражается и корректируется в титульном списке к муниципальной программе, который утверждается отдельным распоряжением администрации   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

**3. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в её состав.

Значение эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (ЭРгп) составляет 0,98 и признается высокой.

**4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль**

**за ее выполнением**

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в результате выезда на место проведения работ еженедельно.

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Леонидов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус[\*](#sub_10) | Значение показателей | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы»** | | | | | |
|  | Цель: Повышение безопасности дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры, предназначенной для общественного пользования на территории Усть-Лабинского городского поселения | | | | | |
|  | Задача: Проведение мероприятий по комплексному развитию систем дорожного движения | | | | | |
| 1.1 | Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт | 3 | 1 | 1 | 1 |

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Леонидов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус ([\*](#sub_310011)) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель основного мероприятия |
| Всего, тыс.руб. | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет, тыс.  руб. | краевой бюджет, тыс.  руб. | местный бюджет, тыс.руб. | внебюджетные источники, тыс.  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 | Повышение безопасности дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры, предназначенной для общественного пользования на территории Усть-Лабинского городского поселения | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Проведение мероприятий по комплексному развитию систем дорожного движения | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 3 | 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Безопасное и безаварийное дорожное движение | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| **всего** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** | **1500,0** | **0,0** |

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Леонидов