

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19.02.2024 № 109

город Усть-Лабинск

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Усть-Лабинского городского поселения**

**Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1172**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие объектов**

**благоустройства на территории поселения»**

В соответствии с решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 09 февраля 2024 г. № 1 протокол № 60 «О внесении изменений в решение Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «О бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1172 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие объектов благоустройства на территории поселения» (с изменениями от 29 декабря 2023 г. № 1248) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Владимирова М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Усть-Лабинского

городского поселения

Усть-Лабинского района Д.Н. Смирнов

ПРИЛОЖЕНИЕ

«УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

от 19.02.2024 № 109

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в постановление администрации**

**Усть-Лабинского городского поселения**

**Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1172**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие объектов благоустройства**

**на территории поселения»**

1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Чеверева А.Ю.».

1. В приложении:
   1. Позицию «Перечень целевых показателей муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1.Ремонт трехфазной линии уличного освещения (парк)  2.Оказание услуг по строительному контролю  3.Корректировка проектно-сметной документации  4.Выполнение работ по освещению  5.Выполнение работ по благоустройству  6.Ремонт уличного освещения (оз. Копытце)  7. Проведение проверки сметной стоимости  8. Выполнение работ по изготовлению трехмерной модели территории  9.Разработка дизайн-проекта  10. Монтаж административно-хозяйственных объектов  11. Монтаж металлоконструкций  12. Покрытие площадок  13. Монтаж производственно-хозяйственных объектов  14. Поставка парковых шезлонгов  15.Приобретение и монтаж перильного ограждения  16. Приобретение и монтаж питьевых фонтанчиков  17.Благоустройство парковой зоны озера Копытца (ограждение волейбольной площадки)  18. Благоустройство парковой зоны озера Копытца (монтаж спортивного оборудования)  19. Разработка документации  20. Благоустройство парковой зоны озера Копытца (увеличение объемов площадки под сцену)  21. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству территорий (инициативное бюджетирование) |

»;

* 1. Позицию «Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 12 697,6 | 0 | 9 950,0 | 2 747,6 | 0 |
| 2023 | 20 066,6 | 0 | 0 | 20 066,6 | 0 |
| 2024 | 2 137,2 | 0 | 0 | 2 137,2 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **34 901,4** | **0** | **9 950,0** | **24 951,4** | **0** |
| **расходы, связанные с реализацией проектов или программ** | | | | | |
| 2022 | 12 697,6 | 0 | 9 950,0 | 2 747,6 | 0 |
| 2023 | 20 066,6 | 0 | 0 | 20 066,6 | 0 |
| 2024 | 2 137,2 | 0 | 0 | 2 137,2 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **34 901,4** | **0** | **9 950,0** | **24 951,4** | **0** |

»;

* 1. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие объектов благоустройства на территории поселения» изложить в следующей редакции:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие объектов

благоустройства на территории

поселения»

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие объектов благоустройства на территории поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Муниципальная программа **«Развитие объектов благоустройства на территории поселения»** | | | | | | | | |
|  | **Цель:** Бесперебойная работа уличного освещения. Прочее благоустройство (осуществление строительного контроля, корректировка проектно-сметной документации). Благоустройство, освещение и озеленение территории Усть-Лабинского городского поселения в районе озера Копытце за счет средств дополнительной помощи из краевого бюджета местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного бюджета. | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Проведение мероприятий по ремонту уличного освещения на общественных территориях. Выполнение работ в рамках прочего благоустройства. Проведение работ по благоустройству, освещению и озеленению территории Усть-Лабинского городского поселения за счет средств дополнительной помощи из краевого бюджета местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного бюджета. | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт трехфазной линии уличного освещения (парк) | линий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2 | Оказание услуг по строительному контролю | шт | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | | 0 |
| 1.3 | Корректировка проектно-сметной документации | шт | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4 | Выполнение работ по освещению | объект | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.5 | Выполнение работ по благоустройству | объект | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.6 | Ремонт уличного освещения (оз.Копытце) | линий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.7 | Проведение проверки сметной стоимости | шт | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.8 | Выполнение работ по изготовлению трехмерной модели территории | шт | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.9 | Разработка дизайн-проекта | шт | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.10 | Монтаж административно-хозяйственных объектов | Объект | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.11 | Монтаж металлоконструкций | Объект | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.12 | Покрытие площадок | Объект | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.13 | Монтаж производственно-хозяйственных объектов | Объект | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.14 | Поставка парковых шезлонгов | Шт | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.15 | Приобретение и монтаж перильного ограждения | Шт | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.16 | Приобретение и монтаж питьевых фонтанчиков | Шт | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.17 | Благоустройство парковой зоны озера Копытца (ограждение волейбольной площадки) | объектов | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.18 | Благоустройство парковой зоны озера Копытца (монтаж спортивного оборудования) | объект | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.19 | Разработка документации | шт | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.20 | Благоустройство парковой зоны озера Копытца (увеличение объемов площадки под сцену) | объект | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.21. | Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству территорий (инициативное бюджетирование) | Территорий (шт.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 |

»;

* 1. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие объектов благоустройства на территории поселения» изложить в следующей редакции:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие объектов

благоустройства на территории

поселения»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие объектов благоустройства на территории поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель основного мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I** | **Развитие объектов благоустройства** | | | | | | | | | |
| 1 | **Цель 1** | Бесперебойная работа уличного освещения | | | | | | | | |
| 1 | **Задача 1.1** | Проведение мероприятий по ремонту уличного освещения на общественных территориях | | | | | | | | |
| 1.1 | Прочие мероприятия в рамках уличного освещения | 3 | 2022 | 697,0 | 0 | 0 | 697,0 | 0 | Бесперебойная работа уличного освещения | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| всего | 697,0 | 0 | 0 | 697,0 | 0 | Х |
| 2 | **Цель 2** | Прочее благоустройство | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 2.1** | Выполнение работ в рамках прочего благоустройства | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия в рамках прочего благоустройства | 3 | 2022 | 2 050,6 | 0 | 0 | 2 050,6 | 0 | Функционирование объектов благоустройства | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| 2023 | 20 066,6 | 0 | 0 | 20 066,6 | 0 | Функционирование объектов благоустройства |
| 2024 | 2 137,2 | 0 | 0 | 2 137,2 | 0 | Функционирование объектов благоустройства |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| всего | 24 254,4 | 0 | 0 | 24 254,4 | 0 | Х |
| **II** | **Цель 3** | Благоустройство, освещение и озеленение территории Усть-Лабинского городского поселения в районе озера Копытце за счет средств дополнительной помощи из краевого бюджета местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного бюджета | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1** | Проведение работ по благоустройству, освещению и озеленению территории Усть-Лабинского городского поселения за счет средств дополнительной помощи из краевого бюджета местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного бюджета | | | | | | | | |
|  | Отдельные мероприятия по благоустройству, освещению и озеленению территории Усть-Лабинского городского поселения в районе оз. Копытце | 2 | 2022 | 9 950,0 | 0 | 9 950,0 | 0 | 0 | Бесперебойное функционирование объектов благоустройства | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| всего | 9 950,0 | 0 | 9 950,0 | 0 | 0 | Х |

».

Начальник отдела

капитального строительства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района И.В. Щемелинин