

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 23.06.2021 № 633

город Усть-Лабинск

**О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 13 сентября 2017 года**

**№ 660 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в целях повышения уровня благоустройства, создания комфортной и современной городской среды на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 13 сентября 2017 года № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района В.А. Королева.»;

2) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

3) приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7 – исключить.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 22 января 2018 года № 44 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

2) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 30 марта 2018 года № 225 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

3) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 10 мая 2018 года № 330 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

4) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 21 июня 2018 года № 460 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

5) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28 февраля 2019 года № 157 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

6) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 01 марта 2019 года № 172 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

7) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 марта 2019 года № 249 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

8) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 13 июня 2019 года № 436 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

9) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 19 августа 2019 года № 646 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

10) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 августа 2019 года № 673 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

11) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 августа 2019 года № 674 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения», утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

12) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 16 октября 2019 года № 797 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

13) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 10 декабря 2019 года № 959 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

14) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 января 2020 года № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы»;

15) постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 01 сентября 2020 года № 558 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 660 от 13.09.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2022 годы».

4. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Владимирова) обнародовать настоящее постановление путем размещения его на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в телекоммуникационной сети «Интернет» [www.gorod-ust-labinsk.ru](http://www.gorod-ust-labinsk.ru) и на информационных стендах МБУК «Централизованная районная библиотека» МО Усть-Лабинский район.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Гайнюченко

Приложение

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

от 23.06.2021 № 633

«Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

13 сентября 2017 года № 660

Паспорт

муниципальной программы Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг» |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае»;  - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»;  - постановление Правительства Российской Федерации от  10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Куратор | Заместитель главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. |
| Координатор | Не требуется |
| Ответственный исполнитель | Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. |
| Соисполнители  программы | Муниципальное казенное учреждение Усть-Лабинского городского поселения «Административно-техническое управление» |
| Цели | Повышение уровня комплексного благоустройства территории для повышения качества жизни граждан на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. |
| Задачи | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;  -повышение уровня благоустройства общественных территорий Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;  - повышение уровня благоустройства объектов, находящихся в частной собственности (пользовании) и прилегающих к ним территорий;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;  - создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения; |
| Целевые показатели (индикаторы) | - Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.;  - площадь благоустроенных дворовых территорий, м2;  доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых, %;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %;  - количество благоустроенных общественных территорий, ед.;  - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %;  - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации 2018-2024 годы. Этапы прописаны в титульных списках к настоящей программе, утверждаемых распоряжениями администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. |
| Объемы средств бюджета городского поселения и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 162 098,88 тыс. руб., из них:  За счет средств федерального бюджета 118 394,13 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам реализации: 2018 год – 9 401,50 тыс. рублей; 2019 год – 7 556,71 тыс. рублей; 2020 год – 25 301,96 тыс. рублей;  2021 год – 25 497,50 тыс. рублей; 2022 год – 28 505,75 тыс. рублей;  2023 год – 23 130,71 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  За счет средств краевого бюджета 7 510,19 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам реализации:  2018 год – 2 968,80 тыс. рублей; 2019 год – 314,87 тыс. рублей; 2020 год – 1 012,58 тыс. рублей; 2021 год – 1 062,40 тыс. рублей; 2022 год – 1 187,75 тыс. рублей;  2023 год – 963,79 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета (бюджета Усть-Лабинского городского поселения) 21 894,56 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам реализации:  2018 год – 2 173,07 тыс. рублей; 2019 год – 4 082,17 тыс. рублей; 2020 год – 3 451,98 тыс. рублей; 2021 год – 3 652,60 тыс. рублей; 2022 год – 4 049,12 тыс. рублей;  2023 год – 3 285,62 тыс. рублей;  2024 год – 1 200,00 тыс. рублей.  За счет средств внебюджетных источников 14 300 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам реализации:  2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 2 300,00 тыс. рублей; 2020 год – 3 000,00 тыс. рублей; 2021 год – 3 000,00 тыс. рублей; 2022 год – 3 000,00 тыс. рублей;  2023 год – 3 000,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустройства внутридомовых территорий.

* 1. **Характеристика благоустройства дворовых территорий**

На 2020 год численность населения города Усть-Лабинска составляет 39456 человек, из них 6 011 человека проживают в многоквартирных домах.

В границах поселения 121 многоквартирный дом, расположенный на 52 дворовых территориях. Общая площадь дворовых территорий составляет 260 491,81м2, из них освещено дворовых территорий – 5 300м2; оборудовано детских игровых площадок - 5; малые архитектурные формы и озеленение отсутствуют. Дворовые проезды к многоквартирным домам составляет 60 104м2, из них в удовлетворительном состоянии находятся 8 200м2, требуется заасфальтировать 51 904м2.

В соответствии с вышеуказанным статистическими данными основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:

-изношенность асфальтового покрытия внутри дворовых проездов;

-недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых территориях;

-недостаточное количество малых архитектурных форм;

-неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;

-недостаточное освещение отдельных дворовых;

-городская среда требует проведения большого объёма работ по  
приспособлению её к условиям доступности для инвалидов всех категорий и  
маломобильных групп населения;

-необходимо решить вопрос ремонта инженерных сетей в границах благоустраиваемых территорий до начала проведения работ по благоустройству.

При длительной эксплуатации дорожного покрытия дворовых территорий из асфальтового покрытия выявлены дефекты, при которых их дальнейшая эксплуатация затруднена, а на отдельных участках недопустима.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по расширению парковочных мест на дворовых территориях позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей дворовых территорий.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых территорий в надлежащий вид привело к утрате внешнего соответствующего облика дворов. На дворовых территориях присутствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребность жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели или вообще отсутствуют. Проведение работ по оборудованию малыми архитектурными формами (урны, лавочки и скамейки), детскими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых территорий.

Уличное освещение на территории дворов города Усть-Лабинска не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения территорий многоквартирных домов осуществляется устаревшими светильниками ЖКУ и РКУ, имеющими низкий коэффициент полезного действия и высокую потребляемую мощность, а в большинстве случаев пришли в негодность или вообще отсутствует. Проведение мероприятий по модернизации послужит повышению техническо-экономических показателей эксплуатации объектов уличного освещения и увеличению площади освещенных территорий.

Также необходимо отметить, что у граждан, проживающих в многоквартирных домах отсутствует трудовое участие в благоустройстве придомовых территориях, а именно: не выполняются элементарные мероприятия в рамках благоустройства, посадка и содержание клумб, цветников, зеленых насаждений, поддержание удовлетворительного состояния детских и спортивно-игровых площадок.

**1.1.1. Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству**

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.04.2018г. № 213 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» разработан минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств краевого бюджета, входят следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора.

При этом данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств краевого бюджета, входят следующие виды работ:

- устройство, оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, обустройство автомобильной парковки;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- установка металлического ограждения клумб и тротуаров;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- обрезка, спил деревьев, корчевка пней;

- устройство газонов (планировка, добавка растительного слоя, посев травы);

- устройство, оборудование площадок для сборки мусора;

- разработка дизайн-проектов, проектной и (или) сметной документации, проведение государственной экспертизы;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащий благоустройству в 2018-2024 годах указан в приложении № 4 муниципальной программе.

**1.1.2. Финансовое и (или) трудовое участие по выполнению работ по благоустройству дворовой территории**

Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

Возможно финансовое (денежное) участие граждан, организаций в реализации проектов благоустройства дворовых территорий. Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен и (или) в не денежной форме - трудовое участие. В частности, это может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев и клумб, охрана объектов)), которое измеряется в человеко-часах;

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Администрацией Усть-Лабинского городского поселения установлено, что при выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждого многоквартирного дома, входящего в состав дворовой территории.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены:

- отчет председателей территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

- отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

Отчет должен содержать информацию о количестве человек, принявших трудовое участие, и времени, затраченном на реализацию трудового участия. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, представителями собственников помещений в многоквартирном доме, которые определяются протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и (или) решением собственника здания(й) (сооружения(й)).

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

Механизм аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием указан в порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц в приложении № 2 к постановлению.

* 1. **Характеристика благоустройства общественных территорий**

На территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района имеется 24 общественных территорий которые по результатам инвентаризации нуждаются в благоустройстве. Основными из них являются сквер площадью 14 253м2 и городской парк площадью 25 549м2. Данные общественные территории являются местами массового посещения жителями и гостями Усть-Лабинского городского поселения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование МАФами, фонтанами и иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территории, в том числе декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сборки мусора;

- оформление цветников;

- разработка дизайн-проектов, проектной и (или) сметной документации, проведение государственной экспертизы;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Муниципальной программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам общественного назначения.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах указан в приложении №5 муниципальной программы

* 1. **Характеристика благоустройства объектов, находящихся в частной собственности (пользовании) и прилегающих к ним территорий**

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и прилегающими к ним территориями в настоящей Муниципальной программе следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной собственности юридических и физических лиц и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественного-делового и производственного назначения и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Усть-Лабинского городского поселения с целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Требования к благоустройству таких объектов содержатся в Правилах благоустройства Усть-Лабинского городского поселения (далее — Правила благоустройства) принятые Решением Совета Усть-Лабинского городского поселения от 05 апреля 2018 года № 2, протокол № 48.

Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформировать комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик Усть-Лабинского городского поселения как благоустроенного, ухоженного пространства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в приложении № 3 муниципальной программы.

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), сроки реализации и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является создание комфортной среды обитания граждан и повышение уровня благоустройства территории поселения.

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, необходимо осуществить следующие задачи:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Ожидаемый эффект:

повышение общего уровня благоустройства территории Усть-Лабинского городского поселения;

обеспечение комплексного благоустройства дворовых территории;

улучшение эстетического состояния общественных территории;

повышение уровня комфортности жизни населения.

Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием целевых показателей. Целевые показатели муниципальной программы отражены в приложении № 1 муниципальной программы.

**Раздел 3. Обоснование реализации муниципальной программы**

Муниципальная программы разработана в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденного постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 397 от 18.09.2014 года.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района управляющим организациям, некоммерческим организациям, являющимися территориальным общественным самоуправлением, на реализацию проектов благоустройства (в том числе комплексного) дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг».

Исполнители мероприятий муниципальной программы предоставляют в администрацию Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального задания (целевом использовании субсидий).

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы создана общественная комиссия по оценки и обсуждению предложений и проектов по благоустройству территории города и формированию современной городской среды на территории города Усть-Лабинска (далее – муниципальная общественная комиссия).

Свою деятельность муниципальная общественная комиссия осуществляет в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

Включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащий благоустройству в 2018-2024 годы, осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселения в муниципальную программу на 2018-2024 годы. Благоустройство общественных территорий и дворовых территорий в 2018-2022 годах осуществляется на основании Порядка обсуждения заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства муниципальных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов, определяющий условия и критерии внесения изменений в дизайн-проект общественных и дворовых территорий многоквартирных домов для формирования окончательного вида благоустройства территорий.

Основным принципом формирования перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве для первоочередного выполнения работ, является инициатива жителей.

Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Таким образом, сформированы 2 основных мероприятия муниципальной программы:

«Благоустройство дворовых территорий», направленная на повышение комфортности комплексного благоустройства дворовых территорий.

«Благоустройство общественных территорий», направленная на приведение общественных территорий к современному состоянию.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы и перечень мероприятий**

Важными элементами механизма реализации муниципальной программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка показателей (индикаторов) муниципальной программы. В связи с этим ход реализации муниципальной программы, достижение цели и решение задач ежегодно оцениваются через систему показателей на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Необходимо обеспечивать обязательное завершение реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в соответствующем финансовом году.

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в приложении № 6 и в дальнейшем отражается и корректируется в титульном списке к муниципальной программе, который утверждается отдельным распоряжением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансовые гарантии муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и планируется привлечение средств из краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения, которых является средства федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017года № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды».

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объёмы финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | В разрезе источников финансирования | | | |
| Местный Бюджет | Краевой Бюджет | Федеральный Бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории»** | | | | | | | |
| 2018 | 7 265,59 | 1 238,14 | 1 446,59 | 4 580,86 |  |
| 2019 | 12 925,90 | 2 754,32 | 314,87 | 7 556,71 | 2 300,00 |
| 2020 | 31 766,52 | 3 451,98 | 1 012,58 | 24 301,96 | 3 000,00 |
| 2021 | 33 212,50 | 3 652,60 | 1 062,40 | 25 497,50 | 3 000,00 |
| 2022 | 36 742,62 | 4 049,12 | 1 187,75 | 28 505,75 | 3 000,00 |
| 2023 | 30 380,12 | 3 285,62 | 963,79 | 23 130,71 | 3 000,00 |
| 2024 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |
| **Всего по основному мероприятию** | 153 493,25 | 19 631,78 | 5 987,98 | 113 573,49 | 14 300,00 |
| Основное мероприятие № 1 «Благоустройство дворовой территории» | | | | | | | |
| 2018 | 7 277,78 | 934,93 | 1 522,21 | 4 820,64 |  |
| 2019 | 1 327,85 | 1 327,85 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| **Всего по основному мероприятию** | 8 605,63 | 2 262,78 | 1 522,21 | 4 820,64 |  |
| **Общий объем финансирования по муниципальной программе** | | | | | | | |
| 2018 | 14 543,37 | 2 173,07 | 2 968,80 | 9 401,50 |  |
| 2019 | 14 253,75 | 4 082,17 | 314,87 | 7 556,71 | 2 300,00 |
| 2020 | 31 766,52 | 3 451,98 | 1 012,58 | 24 301,96 | 3 000,00 |
| 2021 | 33 212,50 | 3 652,60 | 1 062,40 | 25 497,50 | 3 000,00 |
| 2022 | 36 742,62 | 4 049,12 | 1 187,75 | 28 505,75 | 3 000,00 |
| 2023 | 30 380,12 | 3 285,62 | 963,79 | 23 130,71 | 3 000,00 |
| 2024 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |
| **Всего по программе** | 162 098,88 | 21 894,56 | 7 510,19 | 118 394,13 | 14 300,00 |

**Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в благоустройстве дворовых территорий Усть-Лабинского городского поселения и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в её состав.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

**Раздел 7. Анализ рисков реализации и управление рисками реализации муниципальной программы**

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками осуществляет ответственный исполнитель.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и социальный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов.

В зависимости от выделения денежных средств для реализации муниципальной программы будут достигнуты поставленные цели.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач.

Способами ограничения административного риска являются:

координация деятельности участников муниципальной программы;

осуществление контроля над достижением целевых показателей муниципальной программы и ожидаемых конечных результатов её реализации;

разработка и утверждение плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

осуществление мониторинга реализации муниципальной программы;

принятие мер по привлечению средств из различных источников для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством.

Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, отсутствием культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств.

Ограничить влияние социального риска на реализацию муниципальной программы предполагается за счет:

- активного вовлечения населения города в реализацию мероприятий по благоустройству;

- общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства;

- популяризации трудового и (или) финансового участия в реализации проектов благоустройства дворовых территорий;

- привлечение к выполнению благоустройства студенческих отрядов.

**Раздел 8. Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения**

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а именно:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами длявъезда;- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;- устройство парковочных мест на придомовых территориях;- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на

дворовую и общественную территорию.

**Раздел 9. Наличие синхронизации выполнения работ в рамках реализации данной муниципальной программы с другими программами.**

На данный момент при реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 годы синхронизация мероприятий по благоустройству с другими мероприятиями отсутствует.

Начиная с 2020 года планируется вступление в следующие программы:

- По развитию инженерной инфраструктуры в 301 и 302 кварталах для многодетных семей;

- по улучшению энергоэффективности сетей теплоснабжения и уличного освещения;

- программу аварийного запаса материалов для систем водоснабжения поселения.

По итогам заключения соглашений будет проведена проработка вопросов синхронизации работ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующих территориях с работами по благоустройству в рамках муниципальной программы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг».

**Раздел 10. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков.**

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета, проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями утвержденных приказом Минстроя России от 7 марта 2019 года № 153/пр.

Начальник отдела капитального строительства

администрации Усть-Лабинского городского

поселения Усть-Лабинского района И.А. Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Лабинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование | Единица  измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) по годам | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 | 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 3,1 | 14,73 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | Шт. | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 2,04 | 14,28 | 28,57 | 42,86 | 59,18 | 77,55 | 100 |
| 5. | Разработка дизайн-проекта дворовых и общественных территорий | Шт. | 3 | 2 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 6. | Изготовление печатной продукции | Шт. | 15000 | 2000 | 8000 | 0 | - | 0 | 0 |
| 7. | Изготовление и монтаж малых архитектурных форм на дворовой территории подлежащей благоустройству | Шт. | 0 | 105 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 8. | Прохождение государственной экспертизы | Шт. | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 |  |
| 9. | Доля трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Кол-во субботников | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 10. | Доля трудового и (или) финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | определяется на общем собрании собственников |  | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников |  |

Начальник отдела капитального строительства

администрации Усть-Лабинского городского

поселения Усть-Лабинского района И.А. Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | Инвентаризация территории улиц Усть-Лабинского городского поселения | 31.12.2023 | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | 01.07.2024 | Соглашение о благоустройстве |
| 3 | Работы по благоустройству, выполняемые силами собственников индивидуальной жилой застройки | 31.12.2024 | Благоустройство территории |

Начальник отдела капитального строительства

администрации Усть-Лабинского городского

поселения Усть-Лабинского района И.А. Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков\* | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| 1 |  |  |  |

\*В настоящее время данные объекты отсутствуют, при возникновении, таблица подлежит корректировке

Начальник отдела капитального строительства

администрации Усть-Лабинского городского

поселения Усть-Лабинского района И.А. Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий для обеспечения реализации проекта муниципальной программы** Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»**.**

Дворовые территорий на проведение работ по комплексному благоустройству на 2018-2024гг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | № п/п | Адрес многоквартирных домов входящих в состав дворовой территории | Период благоустройства, (год) |
| 1 | 1 | ул. Ленина, 68 | 2018г. |
| 2 | ул. Ленина, 70 |
| 3 | ул. Агаркова, 81 |
| 2 | 1 | ул. Южная, 8 | 2023г. |
| 2 | ул. Южная, 10 |
| 3 | 1 | ул. Свердлова, 59 | 2023г. |
| 2 | ул. Свердлова, 67 |
| 4 | 1 | ул. Куйбышева, 13 | 2023г. |
| 2 | ул. Октябрьская, 115 |
| 5 | 1 | ул. Южная, 2А | 2023г. |
| 2 | ул. Южная, 4 |
| 3 | ул. Южная, 6 |
| 6 | пер. Артиллерийский, 20 |
| 6 | 1 | ул. Д. Бедного, 263 | 2023г. |
| 2 | ул. Ленина, 33 |
| 7 | 1 | ул. Коллективная, 8а | 2024г. |
| 8 | 1 | ул. Ободовского, 72 | 2024г. |
| 2 | ул. Ободовского, 76 |
| 3 | ул. Ободовского, 58 |
| 9 | 1 | ул. Заводская, 121 | 2024г. |
| 10 | 1 | ул. Октябрьская, 76 | 2024г. |
| 11 | 1 | ул. К. Маркса, 1 | 2024г. |
| 12 | 2 | ул. К. Маркса, 5 | 2024г. |
| 13 | 3 | ул. Добровольского, 1 | 2024г. |
| 14 | 4 | ул. Красная, 315А | 2024г. |
| 15 | 5 | ул. Монтажная, 4а | 2024г. |
| 16 | 6 | ул. Октябрьская, 64 | 2024г. |
| 17 | 7 | ул. Агаркова, 71 | 2024г. |
| 18 | 8 | ул. Коллективная, 7а | 2024г. |
| 19 | 1 | ул. Дружбы, 19 | 2024г. |
| 2 | ул. Дружбы, 19А |
| 3 | ул. Дружбы, 21 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации Усть-Лабинского городского

поселения Усть-Лабинского района И.А. Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий для обеспечения реализации проекта муниципальной программы** Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»**.**

Общественные территорий на проведение работ по комплексному благоустройству на 2018-2024гг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес общественной территории | Период благоустройства, (год) |
| 1 | Ул. Ленина от ул. Советской до ул. Красной | 2018 г. |
| 2 | Сквер по ул. Центральной между ул. Тульской и ул. Победы в г. Усть-Лабинске | 2019 г. |
| 3 | Ул. Ленина, д. 64 Е (внебюджет) | 2019 г. |
| 4 | Ул. Комсомольская, д. 49 (внебюджет) | 2019 г. |
| 5 | Ул. Коммунистическая, д. 264 (внебюджет) | 2019 г. |
| 6 | Ул. Свердлова, д. 90 (внебюджет) | 2019 г. |
| 7 | Ул. Д. Бедного, д. 236 (внебюджет) | 2019 г. |
| 8 | Ул. Ленина от ул. Красной до ул. Вокзальной (нечетная сторона) | 2020 г. |
| 9 | Ул. Красная, 278 (внебюджет) | 2020 г. |
| 10 | Ул. Красная, 280 (внебюджет) | 2020 г. |
| 11 | Ул. Красная, 282 (внебюджет) | 2020 г. |
| 12 | Ул. Красноармейская, 2 (внебюджет) | 2020 г. |
| 13 | Ул. Ленина, 32 (внебюджет) | 2020 г. |
| 14 | Ул. К. Маркса, 195 (внебюджет) | 2020 г. |
| 15 | Городской парк культуры и отдыха, расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 17 (1 этап) | 2021 г. |
| 16 | Общественная территория №1 (внебюджет/бюджет) | 2021 г. |
| 17 | Общественная территория №2 (внебюджет/бюджет) | 2021 г. |
| 18 | Общественная территория №3 (внебюджет/бюджет) | 2021 г. |
| 19 | Общественная территория №4 (внебюджет/бюджет) | 2021 г. |
| 20 | Общественная территория №5 (внебюджет/бюджет) | 2021 г. |
| 21 | Общественная территория №6 (внебюджет/бюджет) | 2021 г. |
| 22 | Городской парк культуры и отдыха, расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 17 (2 этап) | 2022 г. |
| 23 | Благоустройство общественной территории по ул. Агаркова от ул. Ободовского до ул. Красная | 2022 г. |
| 24 | Общественная территория №1 (внебюджет/бюджет) | 2022 г. |
| 25 | Общественная территория №2 (внебюджет/бюджет) | 2022 г. |
| 26 | Общественная территория №3 (внебюджет/бюджет) | 2022 г. |
| 27 | Общественная территория №4 (внебюджет/бюджет) | 2022 г. |
| 28 | Общественная территория №5 (внебюджет/бюджет) | 2022 г. |
| 29 | Общественная территория №6 (внебюджет/бюджет) | 2022 г. |
| 30 | Ул. Ленина от ул. Красной до ул. Вокзальной (четная сторона) | 2023 г. |
| 31 | Сквер по ул. Ленина, 68 и ул. Ленина, 70 | 2023 г. |
| 32 | Сквер расположенный вдоль автотрассы А-160, ул. Д. Бедного и ул. Южная | 2023 г. |
| 33 | Общественная территория №1 (внебюджет/бюджет) | 2023 г. |
| 34 | Общественная территория №2 (внебюджет/бюджет) | 2023 г. |
| 35 | Общественная территория №3 (внебюджет/бюджет) | 2023 г. |
| 36 | Общественная территория №4 (внебюджет/бюджет) | 2023 г. |
| 37 | Общественная территория №5 (внебюджет/бюджет) | 2023 г. |
| 38 | Общественная территория №6 (внебюджет/бюджет) | 2023 г. |
| 39 | Сквер по ул. Ленина. 33 А | 2024 г. |
| 40 | Благоустройство общественной территории по ул. Вольная от ул. П.Форостинова до автотрассы Р-250 | 2024 г. |
| 41 | Смотровая площадка по ул. Артиллерийская, в районе дома № 2 | 2024 г. |
| 42 | Сквер на пересечении ул. Заполотняная и ул. Строительная | 2024 г. |
| 43 | Сквер в 302 кв по ул. П. Форостинова | 2024 г. |
| 44 | Сквер на ул. Ленина, 64Б | 2024 г. |
| 45 | Сквер по ул. Пионерская в районе дома № 329 | 2024 г. |
| 46 | Сквер на пересечении ул. Красноармейская и ул. Каштановая | 2024 г. |
| 47 | Сквер на пересечении ул.Красноармейская и ул. Вольная | 2024 г. |
| 48 | Сквер по ул. Монтажная в районе дома № 1 | 2024 г. |
| 49 | Сквер по ул. Красной, в районе дома № 315 А | 2024 г. |

<\*> Адресный перечень общественных территорий, предусмотренный муниципальной программой, на которые не распространяются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Начальник отдела капитального строительства

администрации Усть-Лабинского городского

поселения Усть-Лабинского района И.А. Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Участник муниципальной программы | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Лабинского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие №1  Благоустройство общественной территории | Местный бюджет | **19 631,79** | **1 238,14** | **2 754,32** | **3 451,98** | **3 652,60** | **4 049,12** | **3 285,62** | **1 200,00** |  |  | |
| Краевой бюджет | **5 987,98** | **1 446,59** | **314,87** | **1 012,58** | **1 062,40** | **1 187,75** | **963,79** |  |
| Федеральный бюджет | **113 573,49** | **4 580,86** | **7 556,71** | **24 301,96** | **25 497,50** | **28 505,75** | **23 130,71** |  |
| Внебюджетные источники | **14 300,00** |  | **2 300,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** |  |
| всего | **153 493,26** | **7 265,59** | **12 925,90** | **31 766,52** | **33 212,50** | **36 742,62** | **30 380,12** | **1 200** |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.1 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | **151 396,12** | 6 849,38 | 11 244,98 | 31 766,52 | 33 212,50 | 36 742,62 | 30 380,12 | 1 200 | 2018г-1 Тер.  2019г-6 Тер.  2020г-7 Тер.  2021г-7 Тер.  2022г-8 Тер.  2023г-9 Тер.  2024г-11 Тер | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет | **17 534,65** | 821,93 | 1 073,40 | 3 451,98 | 3 652,60 | 4 049,12 | 3 285,62 | 1 200 |
| Краевой бюджет | **5 987,98** | 1 446,59 | 314,87 | 1 012,58 | 1 062,40 | 1 187,75 | 963,79 |  |
| Федеральный бюджет | **113 573,49** | 4 580,86 | 7 556,71 | 24 301,96 | 25 497,50 | 28 505,75 | 23 130,71 |  |
| Внебюджетные источники | **14 300,00** |  | 2 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 1.2 Изготовление дизайн-проектов | всего | **542,60** | 343,00 | 199,60 |  |  |  |  |  | Изготовленные и согласованные с департаментом архитектуры КК дизайн-проекты | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет | **542,60** | 343,00 | 199,60 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие № 1.2 Изготовление проектно-сметной документации | всего | **1 296,88** |  | 1 296,88 |  |  |  |  |  | Изготовление сметной (проектно-сметной) документации | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет | **1 296,88** |  | 1 296,88 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие № 1.4 Прохождение государственной экспертизы | всего | **44,00** | 10,00 | 34,00 |  |  |  |  |  | Положительное заключение государственной экспертизы | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет | **44,00** | 10,00 | 34,00 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие № 1.3 Оказание услуг по строительному надзору | всего | **157,32** | 10,00 | 147,32 |  |  |  |  |  | Контроль качества и приёмка работ строительным надзором | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет | **157,32** | 10,00 | 147,32 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие № 1.3 Изготовление печатной продукции | всего | **56,34** | 53,22 | 3,12 |  |  |  |  |  | Изготовление печатной продукции для рейтингового голосования | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет | **56,34** | 53,22 | 3,12 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие №2 Благоустройство дворовой территории | Местный бюджет | **2 262,78** | **934,93** | **1 327,85** |  |  |  |  |  |  |  | |
| Краевой бюджет | **1 522,21** | **1 522,21** |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **4 820,64** | **4 820,64** |  |  |  |  |  |  |
| всего | **8 605,63** | **7 277,78** | **1 327,85** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие № 2.1 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | **7 207,78** | 7 207,78 |  |  |  |  |  |  | 2018г-1 Тер.  2023г-5 Тер.  2024г-13 Тер. | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет | **864,93** | 864,93 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | **1 522,21** | 1 522,21 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **4 820,64** | 4 820,64 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2.2 Изготовление дизайн-проектов | всего | **60,00** | 60,00 |  |  |  |  |  |  | Изготовленные и согласованные с департаментом архитектуры КК дизайн-проекты | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет | **60,00** | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие № 2.3 Изготовление проектно-сметной документации | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | сметной (проектно-сметной) документации | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие № 2.4 Прохождение государственной экспертизы | всего | **10,00** | 10,00 |  |  |  |  |  |  | Сметная документация прошедшая государственную экспертизу | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет | **10,00** | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие № 2.5 Изготовление и монтаж малых архитектурных форм | всего | **1 327,85** |  | 1 327,85 |  |  |  |  |  | Изготовление и монтаж малых архитектурных форм | Администрация Усть-Лабинского городского поселения | |
| Местный бюджет | **1 327,85** |  | 1 327,85 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Мероприятие № 2.6 Оказание услуг по строительному надзору | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль качества и приёмка работ строительным надзором |  | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | всего | **162 098,89** | **14 543,37** | **14 253,75** | **31 766,52** | **33 212,50** | **36 742,62** | **30 380,12** | **1 200** |  |  | |
| Местный бюджет | **21 894,57** | **2 173,07** | **4 082,17** | **3 451,98** | **3 652,60** | **4 049,12** | **3 285,62** | **1 200** |
| Краевой бюджет | **7 510,19** | **2 968,80** | **314,87** | **1 012,58** | **1 062,40** | **1 187,75** | **963,79** |  |
| Федеральный бюджет | **118 394,13** | **9 401,50** | **7 556,71** | **24 301,96** | **25 497,50** | **28 505,75** | **23 130,71** |  |
| Внебюджетные источники | **14 300,00** |  | **2 300,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** |  |

».

Начальник отдела капитального строительства

администрации Усть-Лабинского городского

поселения Усть-Лабинского района И.А. Власов