

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.12.2022 № 987

г. Усть-Лабинск

**О внесении изменений в постановление администрации**

 **Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского**

 **района от 13 сентября 2017 года № 660**

 **«Об утверждении муниципальной программы**

 **«Благоустройство территорий**

**Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №  1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 05 октября 2021 г. № 867 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» (с изменениями от 29 ноября 2022 г. № 847), решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 14 декабря 2022 г. № 2 протокол № 46 «О бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в целях повышения уровня благоустройства, создания комфортной и современной городской среды на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 13 сентября 2017 г. № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг.» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 19 декабря 2022 г. № 929 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 13 сентября 2017 г. № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг.».

3. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Владимирова М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава Усть-Лабинского

городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Гайнюченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

от 29.12.2022№ 987

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в постановление администрации**

**Усть-Лабинского городского поселения**

**Усть-Лабинского района от 13 сентября 2017 года № 660**

 **«Об утверждении муниципальной программы**

 **«Благоустройство территорий**

**Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг»**

1. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:

«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Абрамова А.М.».

1. Приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Усть-Лабинского городского поселения

 Усть-Лабинского района

 от 13.09.2017 г. № 660

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Благоустройство территорий**

**Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территорий**

**Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района |
| Участники муниципальной программы  | 1. Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района2. Муниципальное казенное учреждение Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление».  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы  | Повышение уровня комплексного благоустройства общественных, дворовых и прилегающих к ним территорий Усть-Лабинского городского поселения путем создания благоприятных условий проживания и отдыха населения |
| Задачи муниципальной программы  | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и прилегающих к ним территорий Усть-Лабинского городского поселения путем создания благоприятных условий проживания и отдыха населения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий (шт);- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%); - количество благоустроенных общественных территорий (шт);- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (%);- разработка дизайн-проекта дворовых и общественных территорий (шт);- изготовление печатной продукции (шт);- изготовление и монтаж малых архитектурных форм на дворовой территории подлежащей благоустройству (шт);- прохождение государственной экспертизы (шт);- доля трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (кол-во субботников);- доля трудового и финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2018-2024 г.г. Этапы прописаны в титульном списке к настоящей муниципальной программе. |
| Годы реализации | всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2018 | 14543,4 | 9401,5 | 2968,8 | 2173,1 | 0 |
| 2019 | 11953,8 | 7556,7 | 314,9 | 4082,2 | 2300,0 |
| 2020 | 28766,5 | 24302,0 | 1012,6 | 3452,0 | 3000,0 |
| 2021 | 30181,7 | 25497,5 | 1062,4 | 3621,8 | 3000,0 |
| 2022 **всего,**в том числе:1.1.«Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды»1.2. краевое софинансирвание 1.3.«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»1.4 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | 152796,329262,425763,585020,412 750,0 | 106628,123878,1070000,012 750,0 | 22893,8994,921898,900 | 23274,44389,43864,615020,40 | 3000,0 |
| 2023 | 52 461,0 | 42 808,1 | 1 783,7 | 7 869,2 | 3000,0 |
| 2024 | 73233,6 | 59758,6 | 2489,9 | 10985,1 | 0 |
| Всего | 363936,3 | 275952,5 | 32526,1 | 55457,8 | 14300,0 |
| **расходы, связанные с реализацией проектов или программ**  |
| 2018 | 14543,4 | 9401,5 | 2968,8 | 2173,1 | 0 |
| 2019 | 11953,8 | 7556,7 | 314,9 | 4082,2 | 2300,0 |
| 2020 | 28766,5 | 24302,0 | 1012,6 | 3452,0 | 3000,0 |
| 2021 | 30181,7 | 25497,5 | 1062,4 | 3621,81 | 3000,0 |
| 2022 **всего,**в том числе:1.1.«Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды»1.2. краевое софинансирвание 1.3.«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»1.4 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | 152796,329262,425763,585020,412 750,0 | 106628,123878,1070000,012 750,0 | 22893,8994,921898,900 | 23274,44389,43864,615020,40 | 3000,0 |
| 2023 | 52 461,0 | 42 808,1 | 1 783,7 | 7 869,2 | 3000,0 |
| 2024 | 73233,6 | 59758,6 | 2489,9 | 10985,1 | 0 |
| Всего | 363936,3 | 275952,5 | 32526,1 | 55 457,8 | 14300,0 |

 **1. Целевые показатели муниципальной программы**

Целевыми показателями данной муниципальной программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий (шт);

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%);

- количество благоустроенных общественных территорий (шт);

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (%);

- разработка дизайн-проекта дворовых и общественных территорий (шт);

- изготовление печатной продукции (шт);

- изготовление и монтаж малых архитектурных форм на дворовой территории подлежащей благоустройству (шт);

- прохождение государственной экспертизы (шт);

- доля трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (кол-во субботников);

- доля трудового и финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%).

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, необходимо благоустроить общественные, дворовые и прилегающих к ним территории Усть-Лабинского городского поселения путем создания благоприятных условий проживания и отдыха населения.

Адресный перечень дворовых территорий отражен в приложении № 1.

Адресный перечень общественных территорий приведен в приложении № 2.

Целевые показатели муниципальной программы отражены в приложении № 3.

 **2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

 Благоустройство территорий города представляет собой целый комплекс работ и услуг, направленный на повышение уровня благоустройства и комфорта жителей, что в первую очередь окажет влияние на эстетическое восприятие гражданами территории города и на социальный климат в целом.

 Реализация мероприятий позволит обеспечить создание комфортной среды обитания.

 Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в приложение № 4.

**3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в наведение санитарного порядка и его поддержание, а так же прочее благоустройств Усть-Лабинского городского поселения и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в её состав.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности муниципальной программы за прошедший финансовый период проведена на основании методики, действовавшей в 2022 году. Эффективность использования бюджетных средств признана высокой, выделенные ассигнования освоены.

Продолжение функционирования данной программы обусловлено потребностью в финансировании мероприятий программы.

**4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.**

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Благоустройство территорий

Усть-Лабинского городского

поселения» на 2018-2024гг»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

дворовых территорий для обеспечения реализации проекта муниципальной программыУсть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг»**.**

Дворовые территорий на проведение работ по комплексному благоустройству на 2018-2024гг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | № п/п | Адрес многоквартирных домов входящих в состав дворовой территории | Период благоустройства, (год) |
| 1 | 1 | ул. Ленина, 68 | 2018г. |
| 2 | ул. Ленина, 70 |
| 3 | ул. Агаркова, 81 |
| 2 | 1 | ул. Южная, 8 | 2023г. |
| 2 | ул. Южная, 10 |
| 3 | 1 | ул. Свердлова, 59 | 2023г. |
| 2 | ул. Свердлова, 67 |
| 4 | 1 | ул. Куйбышева, 13 | 2023г. |
| 2 | ул. Октябрьская, 115 |
| 5 | 1 | ул. Южная, 2А | 2023г. |
| 2 | ул. Южная, 4 |
| 3 | ул. Южная, 6 |
| 6 | пер. Артиллерийский, 20 |
| 6 | 1 | ул. Д. Бедного, 263 | 2023г. |
| 2 | ул. Ленина, 33 |
| 7 | 1 | ул. Коллективная, 8а | 2024г. |
| 8 | 1 | ул. Ободовского, 72 | 2024г. |
| 2 | ул. Ободовского, 76 |
| 3 | ул. Ободовского, 58 |
| 9 | 1 | ул. Заводская, 121 | 2024г. |
| 10 | 1 | ул. Октябрьская, 76 | 2024г. |
| 11 | 1 | ул. К. Маркса, 1 | 2024г. |
| 12 | 2 | ул. К. Маркса, 5 | 2024г. |
| 13 | 3 | ул. Добровольского, 1 | 2024г. |
| 14 | 4 | ул. Красная, 315А | 2024г. |
| 15 | 5 | ул. Монтажная, 4а | 2024г. |
| 16 | 6 | ул. Октябрьская, 64 | 2024г. |
| 17 | 7 | ул. Агаркова, 71 | 2024г. |
| 18 | 8 | ул. Коллективная, 7а | 2024г. |
| 19 | 1 | ул. Дружбы, 19 | 2024г. |
| 2 | ул. Дружбы, 19А |
| 3 | ул. Дружбы, 21 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий

Усть-Лабинского городского

поселения» на 2018-2024 гг»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

общественных территорий для обеспечения реализации проекта муниципальной программыУсть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг»

Общественные территории на проведение работ по комплексному благоустройству на 2018-2024 гг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес общественной территории | Период благоустройства, (год) |
| 1 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина от ул. Советской до ул. Красной в г.Усть-Лабинске | 2018 г. |
| 2 | Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Центральной между ул. Тульской и ул. Победы в г. Усть-Лабинске» | 2019 г. |
| 3 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина, д. 64 Е в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2019 г. |
| 4 | Благоустройство общественной территории по ул. Комсомольская, д. 49 в г.Усть-Лабинске (внебюджет) | 2019 г. |
| 5 | Благоустройство общественной территории по ул. Коммунистическая, д. 264 в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2019 г. |
| 6 | Благоустройство общественной территории по ул. Свердлова, д. 90в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2019 г. |
| 7 | Благоустройство общественной территории по ул. Д. Бедного, д. 236 в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2019 г. |
| 8 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина от ул. Красной до ул. Вокзальной в г. Усть-Лабинске (нечетная сторона) | 2020 г. |
| 9 | Благоустройство общественной территории по ул. Красная, 278 в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2020 г. |
| 10 | Благоустройство общественной территории по ул. Красная, 280 в г.Усть-Лабинске (внебюджет) | 2020 г. |
| 11 | Благоустройство общественной территории по ул. Красная, 282 в г.Усть-Лабинске (внебюджет) | 2020 г. |
| 12 | Благоустройство общественной территории по ул. Красноармейская, 2 в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2020 г. |
| 13 | Благоустройство общественной территории по ул.Ленина, 32 в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2020 г. |
| 14 | Благоустройство общественной территории по ул. К. Маркса, 195 в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2020 г. |
| 15 | Городской парк культуры и отдыха, расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 17 (1 этап) | 2021 г. |
| 16 | Городской парк культуры и отдыха, расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 17 (2 этап) | 2022 г. |
| 17 | Благоустройство общественной территории по ул. Ободовского, 27 в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2022 г. |
| 18 |  Благоустройство общественной территории по ул. Красная, 187 в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2022 г. |
| 19 | Благоустройство общественной территории по ул. Красная, 176 А в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2022 г. |
| 20 | Благоустройство общественной территории по ул. Красная, 228 в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2022 г. |
| 21 | Благоустройство парковой зоны озера Копытца  | 2022 г. |
| 22 | Благоустройство общественной территории по ул. Агаркова от ул. Ободовского до ул. Красная в г.Усть-Лабинске  | 2022 г. |
| 23 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленина от ул. Красной до ул. Вокзальная в г.Усть-Лабинске (четная сторона) | 2023 г. |
| 24 | Благоустройство общественной территории на пересечении улиц Заполотняная, Строительная и Монтажная в г.Усть-Лабинске (внебюджет) | 2023 г. |
| 25 | Благоустройство общественной территории по ул. Пушкина от ул. Пролетарская до ул. Ладожская в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2023 г. |
| 26 | Благоустройство общественной территории по ул. Артиллерийская между ул. Воронежская и ул. Южная в г. Усть-Лабинске (внебюджет) | 2023 г. |
| 27 | Благоустройство общественной территории на пересечении ул. им. Лидии Полонской и ул. им. М.Ф. Форостинова в г.Усть-Лабинске (внебюджет) | 2023 г. |
| 28 | Благоустройство общественной территории «Монумент «Пограничникам всех поколений» по ул. Артиллерийская в районе дома № 1» в г.Усть-Лабинске (внебюджет) | 2023 г. |
| 29 | Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Ленина, 68 и ул. Ленина, 70 в г.Усть-Лабинске | 2024 г. |
| 30 | Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Ленина и ул. Д. Бедного в г. Усть-Лабинске | 2024 г. |
| 31 | Благоустройство общественной территории «Сквер расположенный вдоль автотрассы А-160, ул. Д. Бедного и ул. Южная в г. Усть-Лабинске» | 2024 г. |
| 32 | Благоустройство общественной территории по ул. Д. Бедного от ул. Артиллерийская до ул. Крепостная в г.Усть-Лабинске | 2024 г. |
| 33 | Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Ленина, 33 А в г.Усть-Лабинске» | 2024 г. |
| 34 | Благоустройство общественной территории «Сквер на ул. Ленина, 64 Б в г.Усть-Лабинске» | 2024 г. |
| 35 | Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Пионерская в районе дома № 329 в г.Усть-Лабинске» | 2024 г. |
| 36 | Благоустройство общественной территории «Сквер на пересечении ул. Красноармейская и ул. Каштановая в г.Усть-Лабинске» | 2024 г. |
| 37 | Благоустройство общественной территории «Сквер на пересечении ул.Красноармейская и ул. Вольная в г.Усть-Лабинске» | 2024 г. |
| 38 | Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Монтажная в районе дома № 1 в г.Усть-Лабинске» | 2024 г. |
| 39 | Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Красная, в районе дома № 315 А в г.Усть-Лабинске» | 2024 г. |
| 40 | Общественная территория №1 (внебюджет/бюджет) | 2024 г. |
| 41 | Общественная территория №2 (внебюджет/бюджет) | 2024 г. |
| 42 | Общественная территория №3 (внебюджет/бюджет) | 2024 г. |
| 43 | Общественная территория №4 (внебюджет/бюджет) | 2024 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 к муниципальной программе

 «Благоустройство территорий

 Усть-Лабинского городского

 поселения» на 2018-2024 гг»

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

**«Благоустройств территорий**

**Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг»**

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Лабинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Статус | Единицаизмерения | Значение целевых показателей (индикаторов) по годам |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: Повышение уровня комплексного благоустройства общественных, дворовых и прилегающих к ним территорий Усть-Лабинского городского поселения путем создания благоприятных условий проживания и отдыха населения |
|  | Задача: Проведение комплекса мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и прилегающих к ним территорий Усть-Лабинского городского поселения путем создания благоприятных условий проживания и отдыха населения |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | 2 | Шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 2 | % | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | 2 | Шт. | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 15 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | 2 | % | 2,04 | 14,28 | 28,57 | 42,86 | 59,18 | 77,55 | 100 |
| 5. | Разработка дизайн-проекта дворовых и общественных территорий | 2 | Шт. | 3 | 2 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 6. | Изготовление печатной продукции | 2 | Шт. | 15000 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Изготовление и монтаж малых архитектурных форм на дворовой территории подлежащей благоустройству | 2 | Шт. | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Прохождение государственной экспертизы | 2 | Шт. | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Доля трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 2 | Кол-во субботников | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | Доля трудового и (или) финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 2 | % | определяется на общем собрании собственников |  | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников | определяется на общем собрании собственников |

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 к муниципальной программе

 «Благоустройство территорий

 Усть-Лабинского городского

 поселения» на 2018-2024 гг»

 **Перечень основных мероприятий**

 **муниципальной программы**

 **«Благоустройство территорий**

 **Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Лабинского городского поселения»** |
| Цель: Повышение уровня комплексного благоустройства общественных, дворовых и прилегающих к ним территорий Усть-Лабинского городского поселения путем создания благоприятных условий проживания и отдыха населения |
| Задача: Проведение комплекса мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и прилегающих к ним территорий Усть-Лабинского городского поселения путем создания благоприятных условий проживания и отдыха населения |
| 1.1 | Благоустройство общественной территории | Местный бюджет | **55 457,8** | **2173,1** | **4082,2** | **3 452,0** | **3 621,8** | **23 274,4** | **7 869,2** | **10985,1** |  |  |
| Краевой бюджет | **32526,1** | **2968,8** | **314,9** | **1 012,6** | **1 062,4** | **22893,8** | **1783,7** | **2489,9** |
| Федеральный бюджет | **275952,5** | **9 401,5** | **7 556,7** | **24 302,0** | **25 497,5** | **106628,1** | **42 808,1** | **59758,6** |
| всего | **363936,3** | **14543,4** | **11953,8** | **28766,6** | **30181,7** | **152796,3** | **52 461,0** | **73233,6** |
| 1.1.1 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | **363936,3** | 14543,4 | 11953,8 | 28766,5 | 30181,7 | 152796,3 | 52 461,0 | 73233,6 | Благоустроенные территории (год/шт.):2018 / 1 2019/6 2020/7 2021/1 .2022/72023/62024/15 | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **55 457,8** | 2173,1 | 4082,2 | 3452,0 | 3621,8 | 23274,4 | 7 869,2 | 10985,1 |
| Краевой бюджет | **32526,1** | 2968,8 | 314,9 | 1012,6 | 1062,4 | 22893,8 | 1783,7 | 2489,9 |
| Федеральный бюджет | **275952,5** | 9401,5 | 7556,7 | 24302,0 | 25497,5 | 106628,1 | 42808,1 | 59758,6 |
| 1.1.1.1 | Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды  | Всего | **240402,4** | 14543,4 | 11953,8 | 28766,5 | 30181,7 | 29262,4 | 52461,0 | 73233,6 | Благоустроенные территории (год/шт.):2018 / 1 2019/6 2020/7 2021/1 .2022/72023/62024/15 | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **36 572,8** | 2173,1 | 4082,2 | 3452,0 | 3621,8 | 4389,4 | 7 869,2 | 10985,1 |
| Краевой бюджет | **10627,2** | 2968,8 | 314,9 | 1012,6 | 1062,4 | 994,9 | 1783,7 | 2489,9 |
| Федеральный бюджет | **193202,5** | 9401,5 | 7556,7 | 24302,0 | 25497,5 | 23878,1 | 42808,1 | 59758,6 |
| 1.1.1.2 | Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды (краевое софинансирование) | Всего | **25763,5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 25763,5 | 0 | 0 | Благоустроенные территории (год/шт.):2018 / 0 2019/0 2020/0 2021/0 .2022/12023/02024/0 | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **3864,6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864,6 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | **21898,9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 21898,9 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Всего | **85 020,4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 020,4 | 0 | 0 | Благоустроенные территории (год/шт.):2018 / 0 2019/0 2020/0 2021/0 .2022/12023/02024/0 | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **15020,4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 15020,4 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **70 000,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000,0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | **12 750,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 750,0 | 0 | 0 | Благоустроенные территории (год/шт.):2018 / 0 2019/0 2020/0 2021/0 .2022/12023/02024/0 | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **12 750,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 750,0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Изготовление дизайн-проектов | всего | **542,6** | 343,0 | 199,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовленные и согласованные с департаментом архитектуры КК дизайн-проекты | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **542,6** | 343,0 | 199,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | **0** | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  0 |  0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 |  Изготовление проектно-сметной документации | всего | **1 296,9** |  0 | 1 296,9 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовленная сметная (проектно-сметная) документация | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **1 296,9** |  0 | 1 296,9 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Прохождение государственной экспертизы | всего | **44,0** | 10,0 | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **44,0** | 10,0 | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Оказание услуг по строительному надзору | всего | **157,3** | 10,0 | 147,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительный надзор и контроль качества в ходе выполнения работ и в процессе их приемки | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **157,3** | 10,0 | 147,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Изготовление печатной продукции | всего | **56,3** | 53,2 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие печатной продукции для рейтингового голосования | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **56,3** | 53,2 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет |  0 | 0  | 0  |  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  Благоустройство дворовой территории | Местный бюджет | **2 262,8** | **934,9** | **1 327,9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | **1 522,2** | **1 522,2** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **4 820,6** | **4 820,6** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | **8 605,6** | **7 277,8** | **1 327,9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | **7 207,8** | 7 207,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустроенная в 2018 году 1 дворовая территория | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **864,9** | 864,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | **1 522,2** | 1 522,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **4 820,6** | 4 820,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 |  Изготовление дизайн-проектов  | всего | **60,0** | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовленные и согласованные с департаментом архитектуры КК дизайн-проекты | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **60,0** | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | **0** | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 |  Изготовление проектно-сметной документации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовленная сметная (проектно-сметная) документация | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Прохождение государственной экспертизы | всего | **10,0** | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **10,0** | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 |  Изготовление и монтаж малых архитектурных форм | всего | **1 327,9** | 0 | 1 327,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Малые архитектурные формы изготовлены и установлены | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | **1 327,9** | 0 | 1 327,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет |  0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Оказание услуг по строительному надзору | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительный надзор и контроль качества в ходе выполнения работ и в процессе их приемки | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | всего | **363936,3** | **14 543,4** | **11 953,8** | **28 766,5** | **30 181,7** | **152796,3** | **52461,0** | **73233,6** |  |  |
| Местный бюджет | **55 457,8** | **2 173,1** | **4 082,2** | **3 452,0** | **3 621,8** | **23274,4** | **7 869,2** | **10985,1** |
| Краевой бюджет | **32526,1** | **2 968,8** | **314,9** | **1 012,6** | **1 062,4** | **22893,8** | **1783,7** | **2489,9** |
| Федеральный бюджет | **275952,5** | **9 401,5** | **7 556,7** | **24 302,0** | **25 497,5** | **106628,1** | **42808,1** | **59758,6** |

 ».

Начальник отдела

капитального строительства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Д.А. Бондарь